Krajská vědecká 
knihovna Liberec

ChatBot na úvodní stránku

Soutěžní podmínky

KRAJSKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V LIBERCI

Rumjancevova 1362/1
460 01, Liberec 1
IČO: 70949863

POVĚŘENÁ OSOBA
Filanda Miroslav

VYHLAŠUJE
v souladu s ustanovením § 143 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Jednofázovou veřejnou soutěž

a vydává k tomu tyto soutěžní podmínky:

## Předmět zakázky – Chatbot

„pomocník knihovník“ widget na stránky kvkli.cz který bude umět zodpovídat základní otázky.

## Cíle projektu

Zlepšit přístupnost a hledání zákazníkům knihovny. (vyhledávání na nynější stránce je čistě estetický element)

Projekt řeší problém knihovníků orientování se v knížkách:
Můj syn dočetl Mašinku Tomáš, která se mu hodně líbila, jaké máte další knížky o mašinkách?

## Specifikace požadavků

Cílem práce je navrhnout, implementovat a nasadit webového chatbota pro stránky KVKLI, který bude: 1) odpovídat na nejčastější dotazy návštěvníků (FAQ) a 2) vyhledávat knihy v katalogu knihovny (IPAC KVKLI) podle dotazů v přirozeném jazyce v češtině.

Výstupem bude funkční widget integrovaný do webu knihovny (vložitelný přes jeden skript), backendová služba, dokumentace a sada testů. Chatbot musí být bezpečný, přístupný, udržovatelný a respektovat GDPR. Dále bude bot odpovídat pouze na dotazy týkající se knihovny

## Rozsah a výstup projektu

Výstup projektu bude widget na naší úvodní stránce a backoffice na kterém budou moci zaměstnavatelé sledovat statistiky. Dále bude dodána dokumentace ve formě word dokumentu psaném v odborném stylu s prezentací jako ukázkou projektu.

Formát předání bude, že klient nasadí aplikaci na náš server (Ubuntu)

## Časový harmonogram

Projekt musí být zhotoven do 14.3

- 15.11. – kontrola přípravy, technologií a demo aplikace

- 10.1. – kritické funkční požadavky musí již být hotové

- 14.2. – kompletní aplikace, nasazení

- 14.3. – pochytání bugů, kompletní projekt, dokumentace, prezentace a předání

## Kritéria hodnocení nabídek

### Zkušenosti

Dodavatel musí mít dvouleté hmatatelné zkušenosti s vývojem desktopových nebo multiplatformních aplikací v nejskvělejších frameworcích, a to buď react nebo nextjs. Zkušenosti bude dodavatel prokazovat portfoliem.

### Znalosti

Dodavatel musí mít kompletní znalosti o literatuře, a to hlavně o české a regionální. Dále dodavatel musí ovládat všechny tři styly a to odborný, publicistický a umělecký.

### Důvěryhodnost

Dodavatel musí být občanem České republiky, musí umět ovládat český jazyk a musí mít čistý trestní rejstřík. A dodavatel musel v minulosti navštěvovat knihovnu minimálně 1 do měsíce po dobu jednoho roku a musel provést minimálně 10 výpůjček.

## Podmínky spolupráce

Dodavatel musí být schopen prezenčně docházet na kontrolní termíny.

Schvalovací proces bude veden formou dialogu mezi požadavatelem a možným dodavatelem od 1.8 – 30.8 2025.